## Slide 1: Modelo orientado a cronograma
Ana Heloísa
Elane Eduarda
Isabelle Queiroz
Gustavo Morais
Paula Mileny

## Slide 2: Características
Similar ao Modelo Entregas em Estágios
Prevê a data em que os ciclos terminarão
Prioriza a entrega das funcionalidades mais importantes

## Slide 3
Concepção inicial
Análise de requisitos
Projeto arquitetural
Projeto detalhado[r]
/r: requisitos mais importantes
Codificação e depuração[r]
Teste[r]
Entrega[r]
[ainda há tempo]/r: requisitos mais importantes ainda não tratados
[não há mais tempo]
FASES

## Slide 4: Prós & contras
Benéfico para quando existe data limite para entrega
Diminui o risco de erros durante o curso do projeto(testes constantes)
Tempo geralmente não é bem utilizado (Perde-se tempo analisando todas as funcionalidades nas fases iniciais)
Exigiria um gerenciamento qualificado para fazer parte da equipe do projeto(correções quase não são toleradas)

## Slide 5: Referências
WAZLAWICK, Raul. Engenharia de software: conceitos e práticas. Primeira Edição. Elsevier Editora Ltda, 2013.
http://www.exforsys.com/career-center/project-management-life-cycle/design-to-schedule-model.html

## Slide 6: Obrigado pela atenção