**Relatório de Fase — Validação**

**Membros:** Isabelle Queiroz (gerente), Sâmela Rebeca (designer), Álberson Alison (analista), Ywry Scheller (desenvolvedor).

1. **Relatório**

Para a quarta e última fase do projeto ASMA – Alugue Sua Moto, realizamos os pontos finais para a conclusão do projeto. Foram realizados testes preliminares pela equipe, principalmente pela gerência, para que o sistema estivesse totalmente funcional antes de ser apresentado a terceiros. Após isso, o designer e o analista foram orientados a realizarem teste específicos com pessoas de sua escolha, registrando o ocorridos através de relatórios e documentos de recomendação.

Seguido a conclusão dos testes, os resultados foram observados pela equipe e foi decidido quais implementações sugeridas seriam feitas. As aceitas foram prontamente aplicadas pelo desenvolvedor do projeto, que já estava hospedado e online.

Toda a documentação do projeto foi revisado e foi concluído o Relatório Geral do Software pela gerência. A documentação foi postada e organizada de maneira coesa no redmine e o projeto foi publicado também no GitHub, sob orientação do professor.

A equipe decidiu então que o sistema estava completo e pronto para a entrega, com quaisquer mudanças adicionais seriam feitas através de manutenção ou updates do site, ao o decorrer do tempo.

O projeto foi entregue no dia 14/03/2021, conforme o planejado.

**Breve cronograma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Listagem de Atividade Realizadas** | | |  |
| **Número** | **Tipo** | **Título** | **Atribuído para** | **Situação** |
| 1 | Funcionalidade | Orientação dos testes | Álberson Alison | Fechado |
| 2 | Funcionalidade | Realizar teste de código-fonte | Álberson Alison | Fechado |
| 3 | Funcionalidade | Produzir relatório dos testes de código-fonte | Álberson Alison | Fechado |
| 4 | Funcionalidade | Produzir documento de recomendações pós-teste de código-fonte | Álberson Alison | Fechado |
| 5 | Funcionalidade | Realizar teste de usabilidade | Sâmela Rebeca | Fechado |
| 6 | Funcionalidade | Produzir relatório dos testes de usabilidade | Sâmela Rebeca | Fechado |
| 7 | Funcionalidade | Produzir documento de recomendações pós-teste de usabilidade | Sâmela Rebeca | Fechado |
| 8 | Defeito | Realizar correções propostas | Ywry Scheller | Fechado |
| 9 | Defeito | Realizar correções propostas | Sâmela Rebeca | Fechado |
| 10 | Funcionalidade | Fazer a hospedagem do projeto | Isabelle Queiroz | Fechado |
| 11 | Defeito | Realizar mudanças adicionais | Ywry Scheller | Fechado |
| 12 | Funcionalidade | Atualização do Documento de Visão | Álberson Alison | Fechado |
| 13 | Evento | Revisar Plano de Desenvolvimento de Software | Isabelle Queiroz | Fechado |
| 14 | Funcionalidade | Registrar o projeto no GitHub | Sâmela Rebeca | Fechado |
| 15 | Evento | Relatório de fase - Validação | Isabelle Queiroz | Fechado |
| 16 | Evento | Entrega do projeto | Isabelle Queiroz | Fechado |